SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

Ilona Spure

2018.gada 8.oktobrī

**INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS**

**1. Pasūtītājs:**

**Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165**

**2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/103**

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

**3. Iepirkuma priekšmets:**

"Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem'';

**4. Līguma izpildes vieta.**

Valmieras cietums Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

**5. Līguma izpildes termiņš.**

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz meliorācijas sistēmas izbūvei Valmieras cietuma teritorijā un nodošanas ekspluatācijā (paredzamais termiņš līdz 2018.gada 24.decembrim).

**6.** **Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.**

Iepirkuma apjoms ir noteikts informatīvā paziņojuma 1.pielikumā.

**7. Apmaksas nosacījumi.**

Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinās ar izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

**8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.**

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, **saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2.pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu,** kas atbilst informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus, bez PVN.

Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā**.**

**9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:**

* Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu visā Līguma darbības periodā.
* Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2.pielikums).

**10. Prasības pretendentiem.**

**10.1.** **Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:**

* + 1. finanšu piedāvājums;
    2. **apliecinājums**, ka pretendents, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir tiesības veikt meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību
    3. **apliecinājums**, ka pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados (2015., 2016. un 2017.gadā) kā arī 2018.gadā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis meliorācijas darbu būvuzraudzību atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Papildus var norādīt citu informāciju, kas, pretendenta ieskatā, var būt svarīga Pasūtītājam;
    4. **apliecinājums,** kas atbilst informatīvā paziņojuma 3. pielikumā norādītajam.

**10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:**

1) elektroniski – [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv);

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290122).

**10.3.** Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2018.gada 12. oktobrim, plkst.14.00**. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

**Kontaktpersonas:**

* Valmieras cietuma Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors Imants Naudišs, mob. 26823202, [itd.valmiera@ievp.gov.lv](mailto:itd.valmiera@ievp.gov.lv).
* Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Inese Mazlazdiņa, tālr. 67290282, e-pasta adrese [inese.mazlazdina@ievp.gov.lv](mailto:inese.mazlazdina@ievp.gov.lv)

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/103)

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

"Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem''

(identifikācijas Nr. IeVP 2018/103)

1. **Veicamais darbs:** 
   1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai;
   2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti;
   3. Izpildītājs nodrošina Uzraudzību būvobjektā visā būvdarbu veikšanas laikā un/vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;
   4. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvuzrauga klātbūtni būvobjektā ne mazāk kā 20 (divdesmit) stundas kalendārajā nedēļā, ne mazāk kā 4 (četras) stundas kalendārajā dienā un ne retāk kā 5 (piecas) reizes kalendārajā nedēļā;
   5. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, izpildītājam ir rakstveidā jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu;
   6. Būvuzraugam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs;
   7. Izpildītājam jāsniedz atskaites Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.punktā norādītajam, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildu informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
2. **Būvdarbu apraksts:**
   1. Būvobjekta adrese: Valmieras cietums Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;
   2. Plānotais būvdarbu būvuzraudzības izpildes termiņš: paredzamais termiņš līdz 2018.gada 24.decembrim un / vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
3. **Uzraudzības pienākumu apraksts:**
   1. Izpildītājs veic būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
   2. piedalās vadības apspriedēs un veic būvsapulču protokolēšanu;
   3. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā;
   4. pārbauda un paraksta segto darbu aktus un nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas aktus;
   5. piedalās, nepieciešamo un būvdarbu līgumā noteikto, kontrolmērījumu un pārbaužu veikšanā, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi;
   6. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
   7. rakstveidā ziņo par jebkādām problēmām, kas var ietekmēt objekta kvalitāti vai ietekmēt projekta realizācijas laiku, kontrolēt sastādītos papildus izmaksas;
   8. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;
   9. veic kontroli un pārbaudi pielietotiem būvmateriāliem, pievēršot uzmanību to kvalitātei, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem;
   10. veic būvlaukuma vispārējo pārraudzību;
   11. veic kontroli un uzraudzību būvdarbos pielietotās tehnoloģijas, un paņēmienu atbilstībai ražotāja noteiktajam;
   12. saskaņo un kontrolē transportlīdzekļu un gājēju plūsmas organizāciju būvobjektam un tam piegulošajā teritorijā;
   13. nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba kvalitātes kontroli, lietojot ātrdarbīgas iekārtas;
   14. Uzraudzības veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta apskati, dokumentēšanu tai skaitā veikt fotofiksāciju (arī visus segtos darbus). Visus dokumentus un fotogrāfijas kārto un ved, ievērojot likumu un normatīvo aktu prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus;
   15. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;
   16. iesniedz Pasūtītāja pārstāvim visus būvniecībai nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Pasūtītāja saskaņošanu vai rakstveida informēšanu visā būvniecības projektu laikā;
   17. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu līgumā noteiktos saskaņojamos dokumentus, un dokumentus pirms Pasūtītāja saskaņojuma;
   18. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, ne retāk kā reizi 2 (divās) kalendārajās nedēļās būvniecības laikā;
   19. sadarbojas ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzņēmēju, apmeklēt gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
   20. dot būvuzņēmējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru un pieņemt lēmumu par izmaiņām būvprojektā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;
   21. izvērtē un saskaņo veicamo darbu apjomu izmaiņas, līgumā sākotnēji neparedzētu darbu veikšanu un ar izmaiņām saistīto darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu;
   22. par darba izmaiņām sagatavot izmaiņu aktu un izsniegt 1 (vienu) eksemplāru būvuzņēmējam, 2 (divus) eksemplārus Pasūtītājam un 1 (vienu) glabāt Uzraudzības dokumentos.
4. **Atskaites:**

Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

* 1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:
     1. Uzraudzības personāla grafiks;
     2. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
     3. Uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
     4. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma.
  2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
     1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
     2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
     3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
     4. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
     5. būvdarbus raksturojoši fotoattēli, t.sk. segto darbu fotofiksācijas;
     6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
  3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
     1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
     2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
     3. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
     4. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
     5. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
     6. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
     7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
     8. ieteikumi.

Parakstītu atskaiti izsniedz vienā eksemplārā Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/103)

informatīvajam paziņojumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem'' (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/103) informatīvo paziņojumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | **Līgumcena\*** EUR, bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs) |
| "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem'' |  |

*\*)* Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa un faksa numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

telefona numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija līguma noslēgšanai:

|  |  |
| --- | --- |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Personas, kura parakstīs līgumu statuss: | |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): | |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pasūtītāja paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/103)

informatīvajam paziņojumam

*(Uz veidlapas)*

Atbilstoši iepirkuma "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem'' (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/103) informatīvajam paziņojumam.

Apliecinājums

*(Vieta),(Datums) Dok. Nr.*

Ar šo, *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā" būvdarbiem'' (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/103) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona *(Vārds Uzvārds)*

z.v