APSTIPRINĀTS

2018.gada 25. jūnija

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/60/1

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifikā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība" projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1./17/I/012 ietvaros

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

Atklāta konkursa

"E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/60)

nolikums

Rīgā, 2018

Saturs

1.	Vispārīgā informācija	3

2.	Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi	5

3.	Pretendentu pienākumi un tiesības	6

4.	Pretendenta kvalifikācija	7

5.	Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta	8

6.	Pretendenta izslēgšanas nosacījumi	8

7.	Piedāvājuma izvēles	9

8.	Iepirkuma līgums	9

1.pielikums	11

2.pielikums	14

3.pielikums	16

4.pielikums	17

5.pielikums	19

6.pielikums	20

7.pielikums	21

# Vispārīgā informācija

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana" identifikācijas Nr. IeVP 2018/60 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek rīkots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifikā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība" projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1./17/I/012 ietvaros. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums).

  - Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, turpmāk – Pasūtītājs.

  - Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums) vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas jurists Nauris Ozoliņš, tālruņa numurs: 67290280, e-pasts: nauris.ozolins@ievp.gov.lv un par Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītāja Lāsma Driķe, tālruņa numurs: 67290338, e-pasts: lasma.drike@ievp.gov.lv.

  - Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Iepirkuma priekšmets: "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana".

    - CPV kods:

| Kods | Koda atšifrējums latviešu valodā | Koda atšifrējums angļu valodā | Pakalpojuma kategorijas Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 79421000-1 | Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību | Project-management services other than for construction work | 11 |

    - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu.

  - Līguma izpildes laiks un vieta:

    - Līguma termiņš ir līdz 2020.gada 31.decembrim;

    - Līguma izpildes vieta: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

    - Saskaņā ar Likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumam ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (turpmāk – Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma).

    - Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018. gada 17. jūlijam, plkst.11:00 pēc vietējā laika.

    - Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018. gada 17 .jūlijā, plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

    - Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

  - Piedāvājums, izņemot Nolikuma 1.7.3.apakšpunktā minēto gadījumu, paliek Pasūtītāja rīcībā un netiek atdots atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:

    - Viens Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus  e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office lasāmā formātā;

      - iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu (5.,6.pielikumu). Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

      - citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

      - piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pretējā gadījumā Iepirkumu komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

      - ja Pretendenta iesniegtais dokuments pārsniedz 3 (trīs) lapaspuses, var tikt pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas;

      - apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu;

      - ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja Pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

    - Iepirkumā var piedalīties Pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību;

    - Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

    - Ja Pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

    - Ja Pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu īstenos apakšuzņēmējs.

# Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija pārbauda visu Pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

  - Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

  - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pēc ieinteresēto Pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

  - Iepirkumu komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām un tiesības noteikt Iepirkuma uzvarētāju.

  - Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par Iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

# Pretendentu pienākumi un tiesības

  - Pretendentu tiesības:

    - Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

  - Pretendentu pienākumi:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu;

    - Katrs Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

    - Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanos noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā, tiks uzskatīta par Pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

    - Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar  Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājumu sagatavošanu, iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

    - Katrs Pretendents, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas noteic noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta;

    - Sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, Iepirkuma līguma tiesību piešķiršanu u.c.

    - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:

      - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto ņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;

      - Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;

      - Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments pieejams šādā tīmekļvietnē: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc (aizpildāms un iesniedzams dokumenta 2.pielikums);

      - Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

# Pretendenta kvalifikācija

  - Prasības pretendentam (kā arī pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās), kas nepieciešamas, lai novērtētu pretendentu:

    - Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs)  (2015., 2016. un 2017.gada, kā arī 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) gadu laikā ir pieredze Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga vismaz viena līguma izpildē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm, kas ir pabeigts uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā ietverta informācija par pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma apraksts un pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonas kontaktinformāciju (3.pielikuma forma);

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu kompetencēm un pieredzei jāatbilst Nolikuma 4.1.5. un 4.1.6. apakšpunktā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām;

    - Pakalpojuma veikšanai Pretendents iesaista vismaz 2 (divus) speciālistus ar zemāk noteiktajām pieredzes un kvalifikācijas prasībām:

    - Projekta vadītājs:

      - ir vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā;

      - pēdējo 10 (desmit) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadībā, vēlams Eiropas Savienības struktūrfondu, vai citu publisko finansētāju līdzfinansētos projektos valsts pārvaldē, kuros veikti projektu vadības vai administrēšanas darbi, no kuriem vismaz 1 (viena) projekta budžets ir ne mazāks kā 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

      - Latviešu valodas zināšanas vismaz B līmenī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

    - Projekta vadītāja asistents:

      - ir vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā;

      - pēdējo 10 (desmit) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadībā, vēlams Eiropas Savienības struktūrfondu, vai citu publisko finansētāju līdzfinansētos projektos valsts pārvaldē, no kuriem vismaz 1 (viena) projekta budžets ir ne mazāks kā 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

      - Latviešu valodas zināšanas vismaz B līmenī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

  - Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā noformēts Nolikuma 2. pielikuma formā, kuru parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;

    - Pretendents jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, lai apliecinātu Nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minēto. (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz arī katram piegādātāju apvienības dalībniekam);

    - Pretendenta pieredzes apliecinājums noformēts Nolikuma 3. pielikuma formā, kuram pievienota vismaz viena atsauksme no Nolikuma 3. pielikuma formā norādīto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmē jābūt norādei, vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi. Attiecībā uz apliecinājumu par iepriekšējo pieredzi, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam katram no projektiem ir jānorāda pasūtītāja pārstāvja kontaktinformācija (telefona numurs un e-pasta adrese), ar kuru Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā var sazināties, lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību konkursa Nolikuma prasībām. Pieredzes apliecinājums jāiesniedz arī par katru Pakalpojumā iesaistīto personu. Ja Pretendents projektā ir bijis apakšuzņēmējs, papildus jānorāda virsuzņēmēja nosaukums, kā arī Pretendenta sniegtā pakalpojuma realizācijas apjoms EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN));

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksts (CV) noformēts Nolikuma 4.pielikuma formā, kuram pievienotas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un kuru pašrocīgi parakstījis pakalpojuma izpildē iesasitītais speciālists;

    - Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums noformēts atbilstoši Nolikuma 5. pielikuma formai un Nolikuma 6. pielikuma formai;

    - Iesniedz atbilstošu valodas zināšanu apliecinājumu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā).

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

# Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

# Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

  - Veicot Pretendentu atbilstības Nolikuma 4.3. apakšpunktā noteiktajai prasībai pārbaudi, Iepirkumu komisija saskaņā ar Likuma 42.panta četrpadsmito daļu attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, pārbauda vai uz to neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Iepirkumu komisija pārbaudi veic Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja ir pamats apšaubīt Pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja Pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu. Ja skaidrojums netiek sniegts vai tas ir neapmierinošs, komisijai ir tiesības Pretendentu izslēgt.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai ar viszemāko kopējo pakalpojuma līgumcenu EUR bez PVN. Kopējā līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā;

  - Ja divu vai vairāk piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu publiskas izlozes ceļā.

# Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (7.pielikums).

  - Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto Pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

  - Ja Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 7.punkta nosacījumiem.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

  - Gadījumā, ja Pretendents Iepirkuma procedūras rezultātā tiek atzīts par uzvarētāju, tam visu līgumā un piedāvājumā iekļauto darbu realizācija ir jānodrošina ar Pretendenta piedāvājumā norādītajiem speciālistiem. Piedāvātos speciālistus var mainīt tikai ar līdzvērtīgiem un tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

- Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

  - Apakšuzņēmēju, kuru Pretendents iesaistījis līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot vai nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

    - Ja Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Pretendentu.

  - Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkuma Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Citi nosacījumi

  - Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

  - Pretendentam, jāņem vērā, ka, lai iekļūtu Ieslodzījuma vietu pārvaldes teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)). Uzrādot autovadītāja apliecību, Pretendenta pārstāvji Ieslodzījuma vietu pārvaldē ielaisti netiks!

  - Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, to iesniedzot EIS e-konkursu apakšsistēmā, saskaņā ar Likuma 36.panta otrās daļas nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss – 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.3.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām

  - Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

  - Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

# 1.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Informācija par projektu:

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi", Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, īsteno projektu "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1./17/I/012 (turpmāk – Projekts), kura ietvaros ir nepieciešams nodrošināt Projekta vadības (Projekta vadītājs un asistents) pakalpojumus.

- Plānoto Projektu vadības pakalpojumu apraksts:

Pakalpojumu sniegšana jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi", Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, starp Pasūtītāju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) 2018.gada 26.martā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.2.2.1.1./17/I/012, ievērojot Pasūtītāja vadības lēmumus, kā arī regulāri jāsadarbojas ar Projektā iesaistītajiem Pasūtītāja darbiniekiem.

- Prasības darba uzdevumu izpildei:

  - Pakalpojumu sniedzējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Projektu vadības pakalpojumus, nodrošinot Projekta vadītāju un Projekta vadītāja asistentu, kuri, veicot šajā tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus, ir Pasūtītājam pieejami katru darba dienu Pasūtītāja telpās tādā apjomā, kāds nepieciešams kvalitatīvai darba uzdevumu izpildei. Katras kalendārās nedēļas sākumā, attiecīgajā nedēļā veicamo darbu grafiks un to apjoms un izpildes vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju.

  - Projekta vadītājam un Projekta vadītāja asistentam jāveic šajā Nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredzētie pakalpojumi saskaņā ar Projekta pieteikumu, Projekta aprakstu, noslēgto vienošanos par Projekta īstenošanu un noslēgto līgumu par Projekta vadības pakalpojumiem.

  - Projekta vadītāja un Projekta vadītāja asistenta darba nodevumi ir Projekta vadības pakalpojuma ikmēneša atskaites, kas tiek iesniegtas Pasūtītājam katra nākamā kalendārā mēneša pirmo 5 (piecu) darba dienu laikā par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktajiem darbiem.

- Pakalpojuma sniedzēja galvenie pienākumi Projekta īstenošanas laikā:

  - Projekta uzraudzības rādītāju kontrole:

- Projektā paredzēto mērķu, Projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju monitorings un kontrole, noviržu jeb problēmu gadījumā informējot Pasūtītāju;

- Nodrošināt izmaksu atbilstību Projekta pieteikumam un CFLA prasībām visā Projekta īstenošanas laikā;

- Ikmēneša ziņojuma sagatavošana (tai skaitā, ja nepieciešams, sanāksmju organizēšana, prezentāciju sagatavošana un demonstrēšana) Pasūtītājam (un/vai Projekta sadarbības partneriem un uzraugošajām institūcijām) par Projekta progresu atbilstoši plānotajam grafikam;

- Projekta īstenošanas risku novērtēšana un novēršana sadarbībā ar Pasūtītāju (tai skaitā, Projekta risku identificēšana, risku izvērtēšana, priekšlikumu par nepieciešamo turpmāko rīcību sagatavošana, apzināt iespējamās izmaiņas, ja situācija mainās no Pasūtītāja puses vai, ja mainās nosacījumi attiecībā uz izstrādājamo tehnisko risinājumu ieviešanas nodrošināšanu, apzināt potenciālās sekas savlaicīgu lēmumu nepieņemšanas, informācijas nepieejamības vai citu apstākļu gadījumā, savlaicīga informācijas sniegšana Pasūtītājam);

- Līgumu slēgšanas kontrole un koordinēšana.

  - Tehnisko risinājumu koordinēšana:

- Sadarbībā ar Projekta konsultantu ar Ieslodzīto informācijas sistēmu saistītajos jautājumos, izstrādāto tehnisko risinājumu uzlabojumu izstrādātāja nodevumu pārbaudes veikšana un atzinumu sagatavošana par nodevumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un izstrādātāja piedāvājumam;

- Citu pasākumu un darbību veikšana atbilstoši faktiskās situācijas nepieciešamībām, sekmīgai izstrādājamo tehnisko risinājumu ieviešanai.

  - Iepirkumu koordinēšana sadarbībā ar Projekta iepirkumu speciālistu:

- Iepirkuma plāna izpildes kontrole un aktualizēšana;

- Iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas koordinēšana, iepirkumu vadība un uzraudzība, iepirkumu līgumu izpildes vadība un uzraudzība.

  - Izmaksu apliecinošie dokumenti:

- Izmaksu apliecinošu dokumentu formu saskaņošana pēc to izstrādes;

- Atskaišu sagatavošana.

  - Projekta atskaites:

- Progresa ziņojumu sagatavošana un iesniegšana CFLA;

- Maksājumu pieprasījumu sagatavošana saskaņā ar Pasūtītāja līguma ar CFLA nosacījumiem, sagatavoto maksājumu pieprasījumu pārbaude un iesniegšana.

  - Sarakste un sadarbība ar CFLA un vai citu uzraudzības institūciju pārstāvjiem:

- Atbilstošu darbību plānošana, organizēšana un realizēšana saskaņā ar jebkuru no Projekta vadības/uzraudzības iestādēm saņemto informāciju un dokumentāciju;

- Projekta iekšējās dokumentācijas sagatavošana, organizēšana, komunikācijas koordinēšana starp CFLA, Pasūtītāja vadību un struktūrvienībām;

- Komunikācijas ar CFLA nodrošināšana izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KP VIS);

- informācijas par Projektu ievadīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā IKT arhitektūras bibliotēkā;

- Projekta nomenklatūras ievērošana;

- Avansa pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana;

- Sagatavošanās un līdzdalība CFLA vai citu uzraudzības institūciju ierosinātās Projekta pārbaudēs;

- Plānotā maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika un tā grozījumu, t.sk. detalizētu izmaiņu skaidrojumu, sagatavošana;

- Dalība (tai skaitā, Pasūtītāja pārstāvēšana) uzraudzības iestādes un citu institūciju rīkotās sanāksmēs par Projekta ieviešanas gaitu u.c. aktuāliem jautājumiem.

- Skaidrojumu u.c. informācijas sagatavošana pēc CFLA pieprasījuma, savas kompetences ietvaros;

- Ikmēneša atskaites sagatavošana un iesniegšana Tieslietu ministrijā (pirms iesniegšanas, saskaņojot to ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Finanšu vadības un kontroles daļu) par Projekta finansējuma neapgūšanas iemesliem;

- Ceturkšņa atskaites sagatavošana un iesniegšana Tieslietu ministrijā (pirms iesniegšanas, saskaņojot to ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļu) par Projekta īstenošanas statusu iepriekšējā ceturksnī;

- Projekta noslēguma atskaites sagatavošana;

- Projekta dokumentācijas sagatavošana nodošanai uzglabāšanā Pasūtītāja arhīvā.

  - Projekta finanšu un grāmatvedības koordinēšana:

- Sadarbība ar Projekta grāmatvedi;

- Naudas plūsmas plānošanas uzraudzība un kontrole;

- Projekta maksājumu saskaņošana.

  - Projekta publicitātes nodrošināšana:

- Jānodrošina publicitātes pasākumu īstenošana, atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

- Publicitātes pasākumu nodrošināšana, atbilstoši Projekta aprakstam.

- Projekta vadības īstenošanas personālam ir jābūt:

- Izpratnei par nozari;

- Spējai strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

- Labām iemaņām darbā ar datoru (MS Office, Outlook, Internet Explorer);

- Labām komunikācijas, organizatoriskām, kontroles un analītiskām prasmēm;

- Labām latviešu un angļu valodas zināšanām.

# 2.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

PIETEIKUMS

Pretendents ____________________________________________________________

Nosaukums: (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai)

Reģ.Nr. vai personas kods:____________________________iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana".

Pretendenta:

| Juridiskā adrese |  |
| --- | --- |
| Pasta adrese |  |
| Tālrunis/Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (līguma atbildīgo personu):

| Vārds, Uzvārds | amats | Tālrunis/Fakss | E-pasta adrese |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo :

- Apliecinām, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

- Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana" prasībām un apņemamies ievērot iepirkuma nolikumā  un tā pielikumos ietvertās prasības, t.sk. piekrītam līguma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav, apņemamies izpildīt līguma noteikumus, gadījumā, ja Ielodzījuma vietu pārvalde nolems ar mums noslēgt līgumu.

- Apliecinām, ka pretendents ir: (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

- Mikro uzņēmums

- Mazais uzņēmums

- Vidējais uzņēmums

- Savas kvalifikācijas apliecināšanai balstāmies uz citas personas iespējām: ____________________________ (jānorāda šo personu nosaukums vai vārds uzvārds un reģistrācijas numurs vai personas kods), kas nodod pretendenta rīcībā šādus resursus ________________________________.

- Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Šo apliecina ar savu parakstu arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās (personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās nosaukums, reģistrācijas numurs (vai vārds, uzvārds, personas kods)).

- Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona*:

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v  (ja tāds ir)

*Pilnvara pievienota piedāvājuma __ lp.

| vieta | datums | amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v (ja tāds ir)

# 3.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

PRETENDENTA/ PERSONĀLA APLIECINĀJUMS

PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI (SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS)*

____________________________________reģ.nr._________________________

apliecina pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā līdzvērtīgā apjomā:

| Projekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Finansējuma saņēmējs (Pasūtītājs) |  |
| Projekta ID nr. |  |
| Īss projekta apraksts |  |
| Projekta apjoms, EUR |  |
| Projekta īstenošanas laiks |  |
| Sniegtie pakalpojumi |  |
| Pasūtītāja kontaktinformācija (adrese, tālrunis) |  |

* Vismaz viena atsauksme no sarakstā norādītā Pasūtītāja pievienota   ____lp.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona :

| vieta | datums | amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v (ja tāds ir)

# 4.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

CURRICULUM VITAE (CV)

Izvēlēties un norādīt atbilstošo, bet neatbilstošo dzēst

|  | Projekta vadītājs |
| --- | --- |
|  | Projekta asistents |

| Vārds, uzvārds: | (norādīt vārdu, uzvārdu) |
| --- | --- |
| Kontaktinformācija: | (norādīt kontaktinformāciju) |

GALVENĀ KVALIFIKĀCIJA:

Sniedziet īsu un koncentrētu (līdz 200 vārdiem) piedāvātā personāla izglītības, zināšanu un iemaņu aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma priekšmetam. Kā arī aprakstī izpratni par nozari un projektu, un sniedz Pasūtītājam skaidru priekšstatu par piedāvātā personāla atbilstību Pakalpojuma sniegšanai.

IZGLĪTĪBA:

Norādiet piedāvātā personāla izglītību, pievienojiet – diploma apliecinātu kopiju, kas kalpo kā pierādījums pierasītajam izglītības līmenim.

| Laika periods (no mm.gggg. līdz mm.gggg.) | Izglītības iestādes nosaukums | Izglītība, iegūtais grāds (kvalifikācija, specialitāte) |
| --- | --- | --- |

SERTIFIKĀTI, APLIECĪBAS:

Sniedziet informāciju par iegūtajiem sertifikātiem un apliecībām. Pievienojiet sertifikātu un apliecību apliecinātas kopija, kas kalpo kā pierādījums.

| Laika periods (no mm.gggg. līdz mm.gggg.) | Iestādes nosaukums | Iegūtais sertifikāts / apliecība, Nr. |
| --- | --- | --- |

PIEREDZE:

Sniedziet informāciju par profesionālo pieredzi.

| Laika periods (no mm.gggg. līdz mm.gggg.) | Darba vietas vai projekta vai pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālrunis) | Veiktie pienākumi, sasniegtie rezultāti, iegūtā pieredze |
| --- | --- | --- |

PRASMES UN IEMAŅAS:

Sniedziet informāciju par iemaņām, kas atbilst projektā veicamo personāla pienākumu specifikai.

| Prasmes un iemaņas | Līmenis: teicami, labi, viduvēji vai vāji (norādīt) |
| --- | --- |

VALODAS:

Norādiet valodu prasmes. Katrai valodai norādiet prasmju līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji.

| Valoda | Prasmju līmenis* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Runāt prasme | Rakstīt prasme | Lasīt prasme |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |

*norādīt prasīto prasmju līmeni

APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,

- piekrītu manu personas datu izmantošanai atklātā konkursā "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana";

- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja pretendentam (ierakstīt pretendenta nosaukumu/vārdu,uzvārdu) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

- pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas piedāvājuma ___lp. (uzskatīt visas):

- (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

- (papildināt pēc vajadzības).

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts* |  |

Paraksta pakalpojumā iesaistītais speciālists

# 5.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt adresi), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko piedāvājumu:

Apliecinām, ka :

- Pakalpojums tiks nodrošināts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē šā nolikuma iepirkuma priekšmeta jomu.

- Pretendents un/vai tā piesaistītie speciālisti saistību izpildē izmantos tādus profesionāli atzītus vai attiecīgajā nozarē vispārpieņemtus paņēmienus un praksi, kas nodrošina Tehniskajā specifikācijā aprakstīto pakalpojuma vai tā daļas izpildi labā kvalitātē atbilstoši nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

- Informācija par Pretendenta piedāvāto personālu, kas būs tieši iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā:

| Vārds, Uzvārds | Atbilstoša atbildība Pakalpojuma sniegšanā |
| --- | --- |

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona:

| vieta | datums | amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v (ja tāds ir)

# 6.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP  2018/60 ) Nolikumu, __________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā sniegt pakalpojumu par šādām cenām:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvājuma cena*, EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta vadītājs | (ierakstīt summu cipariem) |  |
| Projekta vadītāja asistents | (ierakstīt summu cipariem) |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  | (ierakstīt) |
| PVN, EUR (21 %) |  | (ierakstīt) |
| Summa kopā EUR ar PVN (21 %) |  | (ierakstīt) |

*Cenā ir iekļauti visi nodokļi,  izņemot PVN.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona:

| vieta | datums | amats | paraksts | vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v (ja tāds ir)

# 7.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/60)

nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

"E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana"

Rīgā								 			    2018.gada ___._________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Rīgā, Stabu iela 89, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums", turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

______________________, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā adrese: _________________, tās __________ personā, kura rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz atklāta konkursa "E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana" reģistrācijas Nr.IeVP 2018/"60 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifikā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība" projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1./17/I/012 (turpmāk – Projekts)   ietvaros, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets un darbības termiņš

  - Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un materiāliem sniedz Projekta vadības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju un Iepirkumam iesniegto Izpildītāja Finanšu piedāvājumu, kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma Pielikumā noteiktais Pakalpojuma apjoms Līguma darbības laikā var mainīties atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt, lai Pasūtītājs Līguma darbības laikā apmaksātu Pakalpojumu Līguma Pielikumā noteiktajā daudzumā. Pakalpojuma apjoma grozīšana tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –   Likums).

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim,  bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1.  Izpildītāja pienākumi un tiesības:

2.1.1.ar saviem resursiem sniegt kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu;

2.1.2. nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegs tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri ir norādīti abpusēji saskaņotā darbinieku sarakstā un kuriem ir Pakalpojuma sniegšanai atbilstoša profesionālā izglītība un pieredze;

2.1.3.atbildēt par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu, ievērošanu, tai skaitā savu darbinieku instruktāžu;

2.1.4.nodrošināt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus (ja tādi būs nepieciešami), kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu;

2.1.5.Pakalpojuma sniegšanas laikā pielietot tikai tos līdzekļus, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tos ir atļauts izmantot Latvijas Republikā.

2.1.6.nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām, kuras iekļautas  Pasūtītāja iekšējos noteikumos. Izpildītājam jānodrošina, ka izstrādātās izmaiņas atbilst Pārvaldes sistēmas drošības politikai, Pārvaldes sistēmas drošības iekšējiem noteikumiem, sistēmas lietošanas noteikumiem un sistēmas drošības riska pārvaldības plānam.

2.1.7. Izpildītājam ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līgumā norādītajā kārtībā.

2.2.Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

2.2.1. koordinēt Pakalpojuma pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. garantēt apmaksu par Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

2.2.3. pārbaudīt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma norises gaitu un izpildi, kā arī pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamās atskaites un paskaidrojumus par sniegto Pakalpojumu;

2.2.4. ir tiesīgs nepieņemt pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Pakalpojumu, informējot par to Izpildītāju.

2.2.5. veikt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.2.6.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līgumā norādītajā kārtībā.

- Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju katras nedēļas sākumā attiecīgajā nedēļa veicamo darbu grafiku, darbu apjomu un izpildes vietu.

  - Pamatojoties uz 3.2.punktā minētajiem darbiem, Izpildītājs iesniedz Pakalpojuma ikmēneša atskaiti Pasūtītāja Līguma 9.1.punktā norādītajai atbildīgajai personai, katra mēneša pirmo 5 (piecu) darbdienu laikā par iepriekšējā kalendārā mēnesī paveiktajiem darbiem.

  - Izpildītājs ikmēneša atskaiti iesniedz Pasūtītājam kopā ar parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu (divos eksemplāros), kuru sagatavo Izpildītājs.

  - Pēc ikmēneša atskaites saņemšanas Pasūtītājs to izvērtē 7 (septiņu) darbdienu laikā no saņemšanas brīža.

  - Līguma 3.5.punktā minētajos termiņos Pasūtītājam ir jāceļ iebildumi par atskaitē minētajiem darbiem, par tiem rakstveidā informējot Izpildītāju. Ja Pasūtītājs minētajā termiņā iebildumus nav cēlis, iesniegtie nodevumi uzskatāmi par pieņemtiem bez iebildumiem.

  - Pēc Pasūtītāja iebildumu saņemšanas par nodevumiem, Izpildītājs novērš Pasūtītāja norādītos trūkumus 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā no iebildumu saņemšanas brīža un iesniedz ikmēneša atskaiti ar jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 3.4.punktam. Atkārtoti iesniegtos nodevumus Pasūtītājs izvērtē Līguma 3.5.punktā norādītajā kārtībā. Ja arī atkārtoti noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.

  - Ja Izpildītājs uzskata Pasūtītāja izteiktos iebildumus par ikmēneša atskaitē minēto par nepamatotu, Izpildītāja Līguma 9.2.punktā norādītā atbildīgā persona ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja iebildumu saņemšanas rakstiski informē Pasūtītāju par to, laicīgi vienojoties par Pušu sanāksmi, kurā risināmas minētās domstarpības.

  - Visas atskaites Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā. Dokumentācijas nodevumi tiek nosūtīti Pasūtītāja Līguma 9.1.punktā norādītajai kontaktpersonai uz tās elektroniskā pasta adresi.

4. Paredzamā līgumcena un norēķinu kārtība

4.1. Līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)) ir līdz 44820,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 00 centi), t.sk. PVN summa 9412,20 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divpadsmit euro un 20 centi) un kopējā līgumcena ar PVN ir 54232,20 EUR (piecdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 20 centi).

4.2. Pasūtītājs par saņemto kvalitatīvi izpildīto Pakalpojumu/Pakalpojuma daļu norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina parakstīšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

4.3. Līguma 4.2.punktā minēto rēķinu sagatavo pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas minēts Līguma 3.4.punktā.

4.3. Atlīdzību par saņemto Pakalpojumu veido proporcionāli maksājumi Līguma darbības termiņā, nepārsniedzot Līguma 4.1.punktā minēto summu.

4.4. Puses piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

- Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumu Līgumā norādītajos termiņos, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% EUR (nulle komats divi procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no Līguma 4.1.punktā minētās Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs nesamaksā par sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no Līguma 4.1.punktā minētās Līguma kopējās summas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

  - Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina pilnā apjomā.

- Kvalitāte

  - Ar Līguma prasībām atbilstošu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams Pakalpojums, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Pielikumam.

  - Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums, kas sniegts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojuma sniegšanas nozarē.

- Nepārvarama vara

  - Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, zemestrīce un citi stihiskās nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

  - Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

  - Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

- Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līgums var tikt grozīts, Pusēm rakstveidā vienojoties, Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi tiek veikti atbilstoši Likuma nosacījumiem.

  - Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs ir nokavējis Pakalpojuma sniegšanas termiņu;

    - ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu neatbilstoši Līguma nosacījumiem un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

    - ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

    - ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;

    - ja Projekta ietvaros ES struktūrfondu vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk kā 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no Līguma summas;

    - ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

    - ja ES struktūrfondu vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota projekta izmaksu korekcija 100 % (viens simts procenti) apmērā;

    - ja Latvijas Republikas Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

    - ja Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.

  - Pirms Līguma izbeigšanas, pamatojoties uz Līguma 8.4.2.apakšpunktu, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti.

  - Līguma 8.5.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) darba dienā pēc Pakalpojuma ņēmēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

- Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, par Pakalpojuma saskaņošanu, pasūtījuma apstiprināšanu (akceptēšanu), pieņemšanu un rēķina parakstīšanu.

  - No izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, par Pakalpojuma saskaņošanu, pieņemšanu un rēķina parakstīšanu.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs līguma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus, ko tas norādījis iepirkuma procedūrai iesniegtajā piedāvājumā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēja nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

    - apakšuzņēmēju maiņas rezultātā tiktu izdarīti grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

    - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Likuma 42.panta noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā  5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Citi noteikumi

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz Līguma 11.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē.

  - Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tās, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas konta vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (________) lapām ar pielikumiem uz __ (_______) lapām, divos identiskos eksemplāros, un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | ____________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |
| Banka: Konta Nr.: | Banka: Konta Nr.: |
| Bankas kods: | Bankas kods: __________ |
| Priekšniece ______________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| Z.v. | Z.v. |

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Skatīt : https://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/Informativais%20materials%20par%20MVU%20un%20GNU%20statusa%20noteiksanu.pdf

Ja ir vairākas šādas personas, jānorāda tās visas un tām (to pārstāvjiem) jāparaksta apliecinājums.